COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ÉLECTRICITÉ (CIE)

L'énergie au service du développement

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Digitale de Services & Souscription

PROJET DE DÉVELOPPEMENT WEB

Version : 1.0
Date : 01/06/2026
Statut : En attente de validation

Document confidentiel - Tous droits réservés

SOMMAIRE

1. Lettre de présentation......................................3

2. Contexte et enjeux..........................................4

3. Objectifs du projet.........................................6

4. Périmètre fonctionnel.......................................7

5. Architecture technique......................................15

6. Design et expérience utilisateur............................17

7. Planification...............................................18

8. Budget prévisionnel.........................................19

9. Équipe projet...............................................20

1. LETTRE DE PRÉSENTATION

À l'attention de la Direction Générale
Compagnie Ivoirienne d'Electricité
Abidjan, Côte d'Ivoire

Objet : Proposition de développement d'une plateforme digitale de services aux usagers

Madame, Monsieur le Directeur Général,

C'est avec un grand honneur que nous vous soumettons le présent cahier de charges pour le développement d'une plateforme digitale innovante au service de votre stratégie de transformation numérique.

La CIE, acteur historique et incontournable du secteur énergétique ivoirien, a démontré son engagement envers la population à travers des programmes ambitieux tels que le Programme Électricité Pour Tous (PEPT). Notre proposition vise à amplifier cet impact en digitalisant le parcours client, de la découverte des offres jusqu'au suivi des demandes de raccordement.

Cette solution répond à une double ambition :
• Rapprocher la CIE de ses usagers grâce à une présence digitale moderne et accessible
• Optimiser les processus internes par la digitalisation du traitement des demandes

Nous restons à votre entière disposition pour présenter ce projet en détail et adapter notre proposition à vos spécificités organisationnelles.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur Général, l'expression de notre haute considération.

| Le Porteur du Projet _____________________ | Date : 01/06/2026 Lieu : Abidjan |
| --- | --- |

2. CONTEXTE ET ENJEUX

2.1 Présentation de la CIE

La Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) est le pilier du secteur énergétique en Côte d'Ivoire. Elle assure la production, le transport et la distribution d'électricité sur l'ensemble du territoire national, avec pour mission principale l'électrification du pays et l'accompagnement des populations vers l'accès à l'énergie.

2.2 Constat actuel

| Aspect | Situation actuelle | Impact |
| --- | --- | --- |
| Souscription | Processus papier, déplacements physiques | Perte de temps, coûts logistiques |
| Information | Canaux dispersés, peu accessibles | Confusion, manque de visibilité |
| Suivi | Aucun outil de tracking | Appels récurrents, insatisfaction |
| Traitement | Processus manuels | Délais importants, erreurs possibles |

2.3 Programme Électricité Pour Tous (PEPT)

Le Programme Électricité Pour Tous est une initiative majeure de la CIE pour démocratiser l'accès à l'électricité :

✓ Souscription GRATUITE

✓ Installation kit appartement (1-3 pièces)

✓ Raccordement + Abonnement inclus

✓ 2 kWh d'énergie OFFERTS à l'activation

✓ Sans caution ni dépôt de garantie

✓ Crédit de raccordement remboursable sur 5 ans

Offres tarifaires PEPT :

| Type d'offre | Zone | Prix (FCFA) | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Offre Standard | Centres ruraux | 85 000 | Compteur monophasé 10(40)A |
| Offre Standard | Grandes villes | 150 000 | Compteur monophasé 10(40)A |

3. OBJECTIFS DU PROJET

3.1 Objectif général

Développer une plateforme web intégrée permettant de présenter les services de la CIE et de digitaliser le processus de souscription au Programme Électricité Pour Tous.

3.2 Objectifs spécifiques

| N° | Objectif | Indicateur de succès | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digitaliser l'information sur les services | Taux de visiteurs informés | 80% |
| 2 | Automatiser les souscriptions | Nombre de demandes en ligne | 1000/mois |
| 3 | Assurer le suivi des demandes | Taux de suivi effectué | 90% |
| 4 | Optimiser le traitement interne | Délai moyen de traitement | -40% |
| 5 | Améliorer la satisfaction client | Score de satisfaction | 4/5 |

3.3 Périmètre géographique

PHASE 1 : Abidjan et périphérie

PHASE 2 : Grandes villes intérieures (Yamoussoukro, Bouaké, San-Pédro, Daloa...)

PHASE 3 : Couverture nationale complète

4. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

4.1 Architecture fonctionnelle globale

La plateforme se compose de trois interfaces principales :

• Interface Usager : Site vitrine, formulaire de souscription, suivi de demande

• Backend / API : Gestion des demandes, génération de codes, notifications

• Interface Agent CIE : Tableau de bord, traitement des demandes, statistiques

4.2 Module 1 : Site vitrine de présentation des services

Pages du site :

• Page d'accueil : Présentation générale, bannière, CTAs, actualités, témoignages

• Page Services : Liste des services CIE : raccordement, facturation, assistance

• Page PEPT : Présentation détaillée du programme, offres, avantages, FAQ

• Page Contact : Coordonnées, formulaire de contact, localisation agences

4.3 Module 2 : Formulaire de souscription PEPT

Parcours en 4 étapes :

Étape 1 : Choix de l'offre (Standard/Premium)

Étape 2 : Saisie des informations personnelles et adresse

Étape 3 : Confirmation et récapitulatif

Étape 4 : Génération et envoi du code de suivi

Champs du formulaire :

| Section | Champs | Obligatoire |
| --- | --- | --- |
| Informations personnelles | Civilité, Nom, Prénoms, Date naissance, N° CNI, Téléphone, Email | Oui |
| Adresse raccordement | Région, Département, Commune, Quartier, Rue, Point de repère | Oui |
| Type installation | Type logement, Nombre pièces, Usage (domestique/professionnel) | Oui |
| Choix offre | Zone (rurale/urbaine), Type compteur (mono/triphasé) | Oui |
| Documents | Pièce d'identité (recto/verso), Plan de situation | Recommandé |

4.4 Génération du code de suivi

Format du code : CIE-YYYY-XXXXXXXX (ex: CIE-2025-A7F3B9K2)

Canaux d'envoi : SMS, Email

4.5 Module 3 : Page de suivi de demande

Fonctionnalités :

• Saisie du code de suivi

• Affichage du statut en temps réel

• Historique des actions

• Informations de contact en cas de besoin

Statuts possibles :

| Statut | Description | Action requise |
| --- | --- | --- |
| EN_ATTENTE | Demande reçue, en attente de traitement | Aucune |
| EN_COURS | Demande en cours d'analyse | Aucune |
| DOCUMENTS_REQUIS | Documents complémentaires nécessaires | Fournir documents |
| PLANIFIEE | Intervention technique planifiée | Confirmer date |
| REALISEE | Raccordement effectué | Activer compteur |
| REJETEE | Demande non conforme | Corriger et resoumettre |

4.6 Module 4 : Interface Agent CIE

Cette interface sécurisée est réservée aux agents de la CIE pour le traitement des demandes.

Fonctionnalités principales :

• Authentification sécurisée (login/mot de passe)

• Tableau de bord avec indicateurs clés

• Liste des demandes avec filtres (statut, date, région)

• Vue détaillée de chaque demande

• Actions de traitement (valider, rejeter, demander complément)

• Assignation des demandes aux techniciens

• Statistiques et rapports exportables

Tableau de bord - Indicateurs :

| Indicateur | Description |
| --- | --- |
| Demandes totales | Nombre cumulé de demandes |
| Demandes en attente | Demandes non traitées |
| Délai moyen de traitement | Temps entre soumission et résolution |
| Taux de satisfaction | Basé sur les retours clients |

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE

5.1 Stack technologique recommandée

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js / Angular | Performance, SEO, maintenabilité |
| Backend | Spring Boot / NestJs | Rapidité de développement, robustesse |
| Base de données | PostgreSQL | Fiabilité, performances, open source |
| Hébergement | - | Scalabilité, disponibilité 99.9% |
| CDN | CloudFlare | Performance, sécurité DDoS |
| SMS Gateway | AWS SNS | Couverture nationale |
| Authentification | JWT | Sécurité, standard industriel |

5.2 Intégrations envisagées

• Passerelle SMS pour notifications

• Service email (SMTP)

• API géolocalisation pour adresses

6. DESIGN ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR

6.1 Identité visuelle

La plateforme respectera la charte graphique de la CIE :

• Orange CIE (couleur principale) : #FF6600

• Bleu foncé (couleur secondaire) : #003366

• Blanc (fond) : #FFFFFF

• Gris (textes) : #333333

6.2 Principes UX

• Simplicité : navigation intuitive en 3 clics maximum

• Accessibilité : conformité WCAG 2.1 niveau AA

• Responsive : adaptation mobile, tablette, desktop

• Feedback : messages de confirmation et d'erreur clairs

6.3 Livrables design

• Maquettes haute fidélité (Figma)

• Prototypes interactifs

• Guide de style complet

• Kit UI components

7. PLANIFICATION

7.1 Phases du projet

| Phase | Activités | Durée | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Conception | Analyse besoins, specs fonctionnelles | 1 semaines | Cahier des charges validé |
| 2. Design | Maquettes, prototypes | 2 semaines | Maquettes validées |
| 3. Développement | Frontend + Backend + Base données | 6 semaines | Application fonctionnelle |
| 4. Intégration | Connexion API, SMS, Email | 1 semaines | Intégrations testées |
| 5. Tests | Tests unitaires, intégration, UAT | 1 semaines | Rapport de tests |
| 6. Déploiement | Mise en production, formation | 1 semaines | Application en ligne |

Durée totale : 12 semaines (environ 3-4 mois)

8. ÉQUIPE PROJET

9.1 Équipe de développement

| Rôle | Responsabilités | Charge |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Coordination, suivi, reporting | Temps plein |
| Designer UI/UX | Maquettes, expérience utilisateur | Temps partiel |
| Développeur Frontend | Interface utilisateur | Temps plein |
| Développeur Backend | API, logique métier | Temps plein |
| Testeur QA | Qualité, recette | Temps partiel |

9.2 Partie CIE (validation et pilotage)

• Directeur de projet (validation stratégique)

• Responsable MOA (validation fonctionnelle)

• Représentant technique (coordinateur SI)

• Utilisateurs clés (tests et recette)